POROZUMIENIE  Nr .................

w sprawie zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Radzionków

zawarte w dniu ....................... 2007r. 
w Tarnowskich Górach, pomiędzy:

Powiatem Tarnogórskim z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, zwanym dalej Powiatem, który reprezentują:

mgr inż. Józef Korpak – Starosta Tarnogórski,

inż. Krystyna Kosmala – Członek Zarządu Powiatu,

a Gminą Radzionków z siedzibą w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 42, zwaną dalej Gminą, którą reprezentuje:

mgr Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta Radzionków.

§ 1

- Powiat przekazuje a Gmina przejmuje z dniem ............ prawa i obowiązki zarządcy drogi wynikające 
z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) na drogach powiatowych leżących w granicach Gminy, w zakresie:

- mechanicznego oczyszczania (zamiatanie) – minimum 1 raz w tygodniu, w okresie do 30 listopada,

- utrzymania zieleni – koszenie trawy – 3 razy w okresie trwania porozumienia,

- cięcie pielęgnacyjne drzew -  2 razy w okresie trwania porozumienia,

- zimowego utrzymania w sezonie 2007/2008 w II standardzie odśnieżania, a w przypadku braku opadów śniegu zamiatanie minimum 1 raz w tygodniu,

- oznakowania pionowego i poziomego wraz z realizacją projektów zmian organizacji ruchu oraz:

- oznakowanie pionowe – minimum 1 raz na 2 miesiące – mycie znaków,

- oznakowanie poziome – odnowienie minimum 1 raz w okresie trwania porozumienia.

- Wykaz dróg powiatowych w granicach Gminy Radzionków objętych porozumieniem określony jest 
w załączniku Nr 1 do porozumienia.

§ 2

- Powiat powierza nadzór nad realizacją porozumienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych 
w Tarnowskich Górach.

- W ramach uprawnień nadzorczych Dyrektor ZDP będzie informowany przez Gminę o terminach przekazywania robót oraz będzie brał udział w odbiorach robót.

§ 3

- Na realizację porozumienia Powiat przekaże Gminie dotację celową w wysokości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy). Dotacja zostanie przekazana przez Powiat na rachunek Gminy w trzech transzach:

- do dnia 30 czerwca 2007r.  - 30 000 zł

- do dnia 30 września 2007r. - 30 000 zł

- do dnia 31 stycznia 2008r.  - 30 000 zł.

- W przypadku przekroczenia kosztów realizacji zadań określonych w § 1 powyżej 90 000 zł. dodatkowe koszty pokryje Gmina z własnego budżetu.

- Gmina zobowiązuje się do wydatkowania środków określonych w pkt.1 zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia na cel określony w § 1, a także zgodnie z przepisami prawa pod rygorem zwrotu części lub całości kwoty dotacji.

- Rozliczenie robót i przekazanych środków finansowych będzie się odbywać kwartalnie, do 10-go dnia miesiąca następnego.

- Dokumenty finansowe potwierdzające wykorzystanie przez Gminę środków określonych w § 3 pkt 1 oraz dokumenty poświadczające zrealizowanie rzeczowego zakresu prac, w szczególności: protokoły odbioru, faktury, zostaną po zaakceptowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przekazane do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Dokumenty będą przekazywane 
w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Natomiast oryginały dokumentów zostaną udostępnione do wglądu.

- Dotacja celowa, o której mowa w § 3 pkt 1 zostanie ostatecznie rozliczona przez Gminę w terminie do dnia 20.04.2008r.

- Środki finansowe przekazane przez Powiat w 2007r. a nie wykorzystane przez Gminę na realizację porozumienia oraz środki finansowe, których wykorzystanie nie zostało udokumentowane w sposób opisany w pkt. 4, zostaną przekazane na rachunek Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Nr 35 1020 2368 0000 2102 0029 2045 do dnia 10.12.2007r.

- Środki finansowe przekazane przez Powiat w 2008r. a nie wykorzystane przez Gminę na realizację porozumienia  oraz środki finansowe, których wykorzystanie nie zostało udokumentowane w sposób opisany w pkt. 4, zostaną przekazane na rachunek Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Nr 35 1020 2368 0000 2102 0029 2045 do dnia 30.04.2008r.

- W razie uchybienia terminom określonym w pkt. 7 i 8 Powiat ma prawo naliczyć odsetki ustawowe od nie przekazanych kwot.

§ 4

Gmina przejmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich za szkody wynikłe 
z niewykonania lub nienależytego wykonania zadań objętych niniejszym porozumieniem.

§ 5

Powiat ma prawo bieżącej kontroli sposobu wykorzystania dotacji i żądania innych niż określone w § 3 
pkt 5 dokumentów mających bezpośredni związek z realizacją porozumienia.

§ 6

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na okres do 30.04.2008r.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron porozumienia.

§ 10

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powiat:                                                               	      Gmina: