Projektowane postanowienia umowy

Użyte w niniejszej umowie terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” – Powiat Tarnogórski

“Użytkownik” – Zespół Szkół Budowlano-Architektoniczny w Tarnowskich Górach

„Kodeks Cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.1071 ze zm.)

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, kompleksowe wdrożenie oraz dostarczenie kompletnego, autorskiego oprogramowania edukacyjno-szkoleniowego w technologii Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z dedykowaną aplikacją desktopową PC dla nauczyciela w ramach projektu pn.: “Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach”

- Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych przy ul. Okrzei 3 w Tarnowskich Górach.

- Zamawiający oświadcza, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownym potencjałem do wykonania przedmiotu Umowy,

  - oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dostarczone zostanie wraz z kompletną dokumentacją techniczną, umowami licencyjnymi i zainstalowane na koszt Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,

  - przedmiot Umowy zrealizuje przy zachowaniu należytej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez niego działalności.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - udziału w spotkaniach koordynacyjnych, organizowanych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego tj. W budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w ilości minimum raz w miesiącu przez cały czas prowadzenia prac nad realizacją przedmiotu umowy.

  - udzielania pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania. Brak udziału Zamawiającego w wyznaczonych spotkaniach lub brak udzielania przez Zamawiającego wyjaśnień na pytania Wykonawcy w wyznaczonym terminie może stanowić podstawę do wydłużenia terminu realizacji niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia …… oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

  - wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie oferty z dnia ……

  - udzielania Zamawiającemu wyjaśnień w temacie przyjętych rozwiązań.

  - organizowania spotkań koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego tj. W budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w ilości minimum raz w miesiącu przez cały czas prowadzenia prac nad realizacją przedmiotu umowy wraz z sporządzeniem notatki ze spotkania podpisanej przez strony umowy.

§ 4

  - Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 15.12.2026r.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostarczenia kompletnego przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień w pracach budowlanych dotyczących budowy warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych lub dostawy sprzętu komputerowego na którym należy zainstalować oprogramowanie będące przedmiotem umowy, realizowane na podstawie odrębnego zamówienia.

3. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w sposób kompleksowy, obejmujący dostarczenie wersji wykonywalnych oprogramowania, pełnego kodu źródłowego oraz realizację stacjonarnych usług wdrożeniowo-szkoleniowych, zgodnie z poniższymi warunkami:

1) Oprogramowanie w wersji użytkowej (skompilowanej tj. w wersji ostatecznej oprogramowania gotowej do uruchomienia): Wykonawca dostarczy kompletne, gotowe do uruchomienia oprogramowanie edukacyjno-szkoleniowe VR (moduł ucznia) oraz dedykowaną aplikację desktopową PC (panel nauczyciela). Pliki instalacyjne zostaną udostępnione w formie cyfrowej do pobrania z bezpiecznego źródła sieciowego wskazanego przez Wykonawcę. Wraz z oprogramowaniem Wykonawca dostarczy uproszczoną wersję edytora zadań w postaci pliku struktury bazy danych .xml.

2) Kod źródłowy i pliki projektowe: Wykonawca bezwzględnie przekaże Zamawiającemu kompletny, otwarty i udokumentowany kod źródłowy aplikacji wraz ze wszystkimi plikami projektowymi silnika (Unity lub Unreal Engine), assetami 3D, skryptami oraz bazami danych. Przekazanie to musi nastąpić w formie umożliwiającej pełną edycję, kompilację oraz dalszy samodzielny rozwój oprogramowania przez podmioty trzecie, z zastrzeżeniem braku możliwości dalszej odsprzedaży tych materiałów przez Zamawiającego.

3) Instalacja, konfiguracja i wdrożenie stacjonarne: Wykonawca dostarczy oprogramowanie bezpośrednio do wyznaczonej pracowni w siedzibie Zamawiającego. W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej instalacji, konfiguracji sprzętowej, parowania kontrolerów, kalibracji czujników przestrzennych oraz uruchomienia symulatora na minimum 20 stanowiskach gogli VR należących do Zamawiającego oraz na komputerowej stacji PC nauczyciela.

4) Szkolenie personelu: Niezwłocznie po zakończeniu instalacji, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Użytkownika tj. w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach profesjonalne, stacjonarne szkolenie metodyczno-techniczne dla wskazanej grupy nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych obsługę sprzętu, zarządzanie Panelem Nauczyciela, interpretację raportów z wynikami uczniów oraz procedury bezpiecznego użytkowania i dezynfekcji.

5. Składowe części przedmiotu umowy, jak np. robocze wersje przedmiotu umowy, próbki oprogramowania, próbki modeli 3D, będą przekazywane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 8.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o jakim mowa w § 6 ust. 1 po wykonaniu całości przedmiotu umowy, co będzie potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia podpisanego przez Zamawiającego, Użytkownika (tj. dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych lub innej wyznaczonej przez niego osoby) oraz Wykonawcy.

7. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu Umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

§ 5

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego, Użytkownika (tj, dyrektora Zespołu Szkół Budowalno-Architektonicznych w Tarnowskich Górach lub inne wyznaczone przez niego osoby) i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia bezusterkowe i niezakłócone działanie oprogramowania w okresie gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia technicznego oraz zapewnienia pełnej stabilności i aktualności dostarczonego systemu przez cały okres obowiązywania umowy:

          - Gwarancja ciągłej kompatybilności (Hardware & Software): Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie symulatora będzie w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym gogli oraz środowiskiem uruchomieniowym PC przez cały czas trwania umowy. W przypadku wydania przez producentów sprzętu (np. Meta, Pico) aktualizacji oprogramowania układowego (firmware), które mogłyby wpłynąć na stabilność działania symulatora, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostosowania aplikacji na własny koszt.

          - Bezpłatne aktualizacje systemu (Updates & Patches): W okresie obowiązywania licencji Zamawiający ma prawo do bezpłatnego pobierania i instalacji wszelkich aktualizacji, poprawek optymalizacyjnych oraz nowych wersji oprogramowania udostępnianych przez producenta symulatora, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

          - Dystrybucja poprawek: Wykonawca zapewni zdalny i zautomatyzowany sposób wdrażania poprawek w oprogramowaniu (np. poprzez dedykowany system dystrybucji aplikacji w ekosystemie gogli) tak, aby proces aktualizacji stanowisk uczniowskich był maksymalnie uproszczony dla administratora szkolnego.

3.   W ramach wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych wad, usterek i błędów w działaniu oprogramowania. Strony umowy wprowadzają następującą klasyfikację incydentów oraz maksymalne czasy ich obsługi (liczone od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail lub dedykowanego systemu zgłoszeniowego):

- 1) Błąd Krytyczny (Blokujący): Wystąpienie wady, która całkowicie uniemożliwia korzystanie z aplikacji symulatora na co najmniej jednym stanowisku, powoduje awarię uniemożliwiającą przeprowadzenie lekcji (np. brak możliwości uruchomienia scenariusza, błąd uniemożliwiający logowanie uczniów do kont, permanentne zawieszanie się systemu).

- Czas reakcji i podjęcia działań: do 48h.

- Czas usunięcia błędu / dostarczenia obejścia: do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności wykonania głębokich prac programistycznych, Wykonawca w tym czasie dostarczy rozwiązanie tymczasowe przywracające ciągłość zajęć.

- 2) Błąd Zwykły (Niekrytyczny): Wystąpienie wady, która utrudnia korzystanie z aplikacji lub ogranicza jej funkcjonalność, ale nie blokuje całkowicie możliwości realizacji kluczowych celów edukacyjnych (np. błędy w wyświetlaniu pojedynczych tekstur, drobne błędy w interfejsie użytkownika, niepoprawne działanie pojedynczego narzędzia pomocniczego, błędy w opisach tekstowych/lektorskich).

- Czas reakcji: do 48h.

- Czas usunięcia błędu: do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia, np. w drodze wydania najbliższej paczki aktualizacyjnej.

4. Procedura Kontaktu: Wykonawca udostępni dedykowany kanał komunikacji (adres e-mail oraz numer telefonu wsparcia technicznego) dostępny w dni robocze w godzinach pracy placówki edukacyjnej (min. 8:00 – 16:00). Każde zgłoszenie musi otrzymać unikalny numer identyfikacyjny, a Zamawiający musi być na bieżąco informowany o statusie prac nad usunięciem wady. Jeśli panel administracyjny uniemożliwi poprawne wykonanie korekty danych użytkowników, czynności te w ramach zgłoszenia błędu zwykłego wykonuje Wykonawca.

- 5. Gwarancja nie obejmuje naprawy usterek ze względu na utratę danych, błędy sprzętowe, nienależyte wykonanie kopii bezpieczeństwa, jak również wynikające z korzystania z przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 6

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy cenę wynoszącą:	.................... zł brutto  słownie..................................................................

  - Niedoszacowanie, pominięcie lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny.

  - Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania Umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy, instalacji i uruchomienia oprogramowania, szkoleń nauczycieli oraz wykonania prac wdrożeniowych, jeśli będzie to niezbędne, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

  - Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego, użytkownika (tj. dyrektora ZSBA lub inną wyznaczoną przez niego osobę) oraz Wykonawcę bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §4 niniejszej umowy.

  - Faktura płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Fakturę należy wystawić na następujące dane:

| Nabywca/Podatnik Powiat Tarnogórski 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5 NIP: 645-251-31-03 | Odbiorca/Płatnik (podmiot 3 w KSeF) Starostwo Powiatowe 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5 NIP: 645-216-33-76 |
| --- | --- |

§ 7

- Strony ustalają, że w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w następujących przypadkach:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% ceny brutto ustalonej w § 6 ust. 1 umowy,

- w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy lub § 4 ust. 2 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto ustalonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto ustalonej w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na termin usunięcia tych wad.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej 
wraz z wezwaniem do zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa ustaloną umową wysokość kar umownych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy wynosi 40% ceny brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej Umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z każdej należnej Wykonawcy wierzytelności, w tym z kwoty ceny określonej w fakturze, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

§ 8

- Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, składania reklamacji, jego bieżący nadzór oraz weryfikację, upoważnione zostają następujące osoby:

  - Ze strony Zamawiającego: Sławomir Jaremkiewicz starszy inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa – tel. (32) 381 37 83, e-mail: inwestycje@tgpowiat.pl oraz Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich  Górach Józef Caus – tel. (32) 285 28 24, e-mail: techbud@interia.pl;

  - Ze strony Wykonawcy - ........................... – tel. ..........., e-mail: .........................

- Strony zgodnie postanawiają, iż osoby wskazane powyżej nie są uprawnione do podejmowania decyzji w zakresie zmiany zasad wykonywania Umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań.

§ 9

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki za wyjątkiem sytuacji uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:

  - powielanie i emitowanie przedmiotu umowy w sposób nieograniczony w Internecie, na targach, wydarzeniach branżowych, w materiałach promocyjnych wyświetlanych w placówkach w których Zamawiający prowadzi swoją działalność.

  - utrwalanie, edytowanie oraz przechowywanie w dowolnej ilości egzemplarzy na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

  - zwielokrotnienia w dowolnej ilości egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym: techniką druku, magnetyczną na kasetach video, DVD, CD, SACD, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrowa, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

  - wykorzystywanie na stronach internetowych i intranetowych;

  - wykorzystywanie w utworach multimedialnych;

  - przechowywanie;

  - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, obejmujące emisję w sposób nieograniczony w Internecie, na targach, wydarzeniach branżowych, w materiałach promocyjnych wyświetlanych w placówkach w których Zamawiający prowadzi swoją działalność;

  - prawo komercyjnego obrotu egzemplarzami nośników w kraju,

  - użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których Dzieło utrwalono;

  - retransmisja przedmiotu zamówienia w nieograniczonej ilości nadań w Internecie, na targach, wydarzeniach branżowych, w materiałach promocyjnych wyświetlanych w placówkach w których Zamawiający prowadzi swoją działalność;

  - wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

  - publiczne udostępnienie przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem sieci Internet;

  - kompilowanie;

  - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

- Wykonawca oświadcza, że część elementów przedmiotu umowy może zostać wykonana w oparciu o uprawnienia wynikające z licencji udzielonych mu przez uprawnione podmioty (w tym licencji typu Open Source).

§ 11

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

- Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

      - Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej (aneks do umowy).

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					  	WYKONAWCA